UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANADER

FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLAN DE TRABAJO DE GRADO

FECHA DE PRESENTACIÓN:  Bucaramanga, jueves, 17 de septiembre de 2026

TITULO:  Sistema de gestión y visualización geoespacial para el acceso y filtrado de datos espaciales relacionados con los proyectos del grupo de investigación GEOMÁTICA, gestión y optimización de sistemas.

MODALIDAD:  Práctica social

AUTOR:

Firma: _____________________

Marbin Javier Arévalo Guerrero – 2210053

DIRECTOR:

Firma: _____________________

Jhon Jairo Cáceres Jiménez – Profesor Escuela Ingeniería Civil

TUTOR:

Firma: _____________________

Carlos Horacio García Castrillón – Profesional Grupo GEOMÁTICA

ENTIDAD INTERESADA:  Grupo de investigación GEOMÁTICA, gestión y optimización de sistemas. Escuela de Ingeniería Civil - Universidad Industrial de Santander

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO:

EVALUADOR ASIGNADO:

CONCEPTO DEL EVALUADOR:

APROBACIÓN DEL COMITÉ´:

FECHA:  _____________________

Acta No. ____________________

TABLA DE CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN	1

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	2

2. OBJETIVOS	3

2.1 OBJETIVO GENERAL	3

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

3. MARCO DE REFERENCIA	4

3.1 Fundamentos Teóricos	4

3.1.1 Fundamentos de la Geomática Aplicada	4

3.1.2 Pilares Tecnológicos	5

3.1.3 Fundamentos de Metodologías Ágiles	5

3.2 Antecedentes Técnicos	6

3.3 Variables Críticas	6

4. METODOLOGÍA	7

4.1 Enfoque Metodológico	7

4.2 Técnicas de Recolección de Información	7

4.3 Población y Muestra	8

4.4 Técnicas de Análisis	8

4.5 Índice Analítico Tentativo	8

4.5.1 Análisis de requisitos y funcionalidades	8

4.5.2 Evaluación funcional del sistema	8

4.5.3 Evaluación de la usabilidad del sistema	8

4.5.4 Descripción técnica de los componentes geoespaciales implementados	8

4.5.5 Descripción del proceso de desarrollo e iteraciones	8

4.5.6 Aportes a la gestión de la información del grupo GEOMÁTICA	8

5. CRONOGRAMA	9

6. PRESUPUESTO	10

7. BIBLIOGRAFÍA	11

# INTRODUCCIÓN

El Grupo de Investigación GEOMÁTICA, adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander (UIS), ha desarrollado en los últimos años múltiples proyectos de investigación y extensión que han generado una gran cantidad de datos geoespaciales, como nubes de puntos, imágenes captadas por drones y modelos tridimensionales. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un sistema de información el cual permita catalogar, ubicar espacialmente y acceder estructuradamente a esta información, lo que representa una limitación significativa en términos de gestión del conocimiento, continuidad de procesos investigativos.

Esta ausencia de un sistema adecuado dificulta la reutilización de información valiosa, incrementa la duplicidad de esfuerzos y limita la capacidad de identificar vacíos de cobertura geográfica en el departamento de Santander y otras regiones del país. La falta de organización y accesibilidad de estos datos no solo afecta la eficiencia investigativa, sino que también restringe el impacto social y científico que podrían tener los resultados generados por el grupo.

Con el fin de dar respuesta a esta problemática, se plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio como trabajo de grado, que permita gestionar de manera centralizada la información geográfica de los proyectos generados por el grupo. El propósito de esta herramienta es facilitar el acceso, la visualización y la gestión de la información, promoviendo su reutilización y contribuyendo a la consolidación de un repositorio institucional robusto y sostenible en el tiempo.

La solución propuesta consistirá en una aplicación desarrollada en C# sobre .NET, utilizando Windows Presentation Foundation (WPF) para la interfaz de usuario y ArcGIS Maps SDK for .NET para la visualización geográfica. La aplicación integrará una base de datos espacial de código abierto, implementada en PostgreSQL/PostGIS. Además, este sistema incorporará registro de metadatos estructurado bajo un perfil adaptado del estándar ISO 19115, y contará con capacidades de filtrado espaciotemporal, que permitirán realizar consultas más precisas y contextualizadas. El desarrollo se llevará a cabo mediante una metodología ágil adaptada (Scrum), lo que permitirá una implementación iterativa, flexible y alineada con las necesidades del grupo.

# 1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El grupo de investigación GEOMÁTICA ha generado a lo largo de su trayectoria una cantidad significativa de información y documentación geoespacial derivada de sus diversos proyectos, incluyendo nubes de puntos, imágenes de drones, datos de escaneo y otros productos geomáticos. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un sistema centralizado que permita la catalogación, búsqueda y acceso estructurado a estos recursos, lo que dificulta su reutilización, el seguimiento de la cobertura geográfica de los proyectos realizados y limita el aprovechamiento de la información histórica.

La ausencia de un mecanismo de gestión y visualización espacial de estos proyectos impide identificar rápidamente qué trabajos se han realizado en determinadas regiones, complicando la planificación de nuevos proyectos y el análisis de áreas con baja o nula cobertura. Asimismo, la falta de acceso estructurado a los metadatos de los proyectos obstaculiza el aprovechamiento óptimo de la información existente por parte de investigadores, estudiantes y colaboradores.

Este proyecto busca resolver dicha problemática mediante el desarrollo de un sistema de software que permita centralizar, categorizar y facilitar el acceso a los diversos proyectos geoespaciales, implementando filtros especializados y una representación cartográfica que mejore la visualización de la distribución geográfica de los proyectos, optimizando así la gestión de la información generada por el grupo GEOMÁTICA.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de software que permita el almacenamiento, la búsqueda, visualización y acceso a los archivos de datos espaciales, y sus respectivos metadatos, generados por los proyectos realizados por el grupo GEOMÁTICA, mediante la implementación de filtros especializados y representación cartográfica interactiva.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar la arquitectura del sistema de gestión y visualización geoespacial, definiendo los componentes, flujos de información y tecnologías a emplear.

- Implementar una base de datos espacial que centralice los archivos y metadatos de los proyectos del grupo GEOMÁTICA.

- Desarrollar un componente de escritorio con una interfaz interactiva que permita la búsqueda, filtrado y visualización cartográfica de los proyectos basado en diversos criterios.

- Desarrollar un componente software para la carga y acceso a archivos asociados a proyectos específicos.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas operativas sobre los flujos principales e incorporar la retroalimentación recibida.

# 3. MARCO DE REFERENCIA

## 3.1 Fundamentos Teóricos

En esta sección se presentan los fundamentos que sustentan el sistema propuesto, organizados en tres componentes principales que trabajan de manera integrada.

La geomática aplicada, que es la disciplina que se ocupa de la gestión de información geográfica mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. La geomática abarca desde la adquisición de datos espaciales hasta la generación de información geográfica, incluyendo en este rango la estructuración, almacenamiento y procesamiento de estos datos. En este contexto, nos da la base acerca del tipo de datos y metadatos a trabajar.

Los pilares tecnológicos, que definen la infraestructura necesaria para materializar los conceptos teóricos en soluciones funcionales. Esta dimensión incluye los sistemas de gestión espacial como PostgreSQL/PostGIS para el manejo de información geoespacial, y las herramientas de visualización interactiva como ArcGIS Runtime SDK que permiten el desarrollo de aplicaciones con capacidades offline.

Las metodologías ágiles, en específico la metodología Scrum, proporciona el marco de gestión que permite implementar el sistema de manera eficiente y adaptativa. Este enfoque metodológico permite ser adaptado para proyectos SIG y su utilidad es bastante notoria ya que, como dicen Arias y Becerra ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., “Uno de los problemas más recurrentes durante el desarrollo del SIG, es la insatisfacción del usuario final, debido a que los usuarios finales no interactúan con el desarrollo hasta que el proceso finaliza”.

### 3.1.1 Fundamentos de la Geomática Aplicada

La geomática se consolida como una disciplina científica integradora que combina tecnologías geoespaciales, métodos analíticos y marcos teóricos para gestionar información territorial. Su definición académica la sitúa como "la ciencia que estudia la estructura y propiedades de la información espacial, los métodos de captura, clasificación, cualificación y representación, así como la infraestructura necesaria para su aplicación óptima". Este campo trasciende la mera recolección de datos, articulando un ecosistema tecnológico que incluye desde sensores avanzados hasta modelos predictivos basados en inteligencia artificial.

La geomática emerge de la convergencia de disciplinas clásicas y tecnologías emergentes:

- Geodesia y topografía: Proporcionan los fundamentos para medir y representar la forma de la Tierra, utilizando sistemas de referencia como MAGNA-SIRGAS en Colombia o ETRS89 en Europa. Estos marcos permiten la estandarización de coordenadas a escalas nacionales e internacionales.

- Sensores remotos: Disciplina que estudia los fenómenos de la superficie terrestre a partir de la medición desde el espacio de sus características utilizando la radiación electromagnética reflejada y emitida por estos fenómenos. El LiDAR aerotransportado, drones equipados con cámaras multiespectrales y constelaciones satelitales como Sentinel-2 son ejemplos de esta tecnología que han revolucionado la adquisición de datos espaciales, alcanzando resoluciones submétricas.

- Sistemas de Información Geográfica (SIG): Sistemas de información especializados en el procesamiento de datos espaciales. Herramientas como PostgreSQL/PostGIS son ejemplos de tecnologías SIG que facilitan el almacenamiento y análisis de información geoespacial mediante operaciones topológicas y consultas espaciales.

- Sistemas de posicionamiento global: permiten la geolocalización de fenómenos de interés en la superficie de La Tierra.

### 3.1.2 Pilares Tecnológicos

El sistema se fundamenta en dos pilares tecnológicos:

#### 3.1.2.1 Sistemas de Gestión Espacial

- PostgreSQL/PostGIS: Soporta operaciones espaciales nativas, permitiendo ejecutar consultas que combinan atributos alfanuméricos con criterios de ubicación geométrica. [5]

- Índices GiST/R-tree: Estructuras de indexación espacial integradas en el motor de base de datos que optimizan los tiempos de respuesta en las búsquedas por ubicación. [11]

- Esquemas de metadatos: Diseño de un perfil de metadatos basado en el estándar ISO 19115, seleccionando los atributos esenciales para la documentación técnica de los proyectos.

#### 3.1.2.2 Visualización Interactiva

- ArcGIS Maps SDK for .NET: Framework para aplicaciones desktop[1][2]

El SDK ofrece funcionalidades críticas para el proyecto:

- Renderizado de Mapas Base: Integración fluida de cartografía de referencia.

- Proyección de Geometrías: Visualización en pantalla de las coordenadas almacenadas en la base de datos espacial.

- Superposición de Capas Externas: Capacidad de previsualizar en el mapa capas de información vectorial ligera (como KML/KMZ) asociadas a los proyectos.

### 3.1.3 Fundamentos de Metodologías Ágiles

La inclusión de Scrum[14] debe contextualizarse dentro del marco teórico de las metodologías ágiles. Se propone ampliar este apartado con:

#### 3.1.3.1 Teoría de Scrum:

- Pilares fundamentales: Transparencia, inspección y adaptación

- Roles esenciales: Scrum Master, Product Owner, Development Team

- Eventos que define Scrum:

  - Sprint (Es un contenedor para el resto de los eventos)

  - Sprint Planning

  - Daily Scrum

  - Sprint Review

  - Sprint Retrospective

- Artefactos clave:

  - Product Backlog: Lista priorizada de requisitos derivados de las user stories identificadas

  - Sprint Backlog: Tareas concretas para cada iteración

  - Incremento: Versión funcional entregable al final de cada Sprint

#### 3.1.3.2 Evidencias de aplicación exitosa:

  - Estudio de ASB Ingenieros (Perú) [13] donde Scrum redujo tiempos de entrega en 80% e incidencia de reprocesos en 53%

  - Implementación en la Universidad San Buenaventura (Colombia) [15] para sistemas de información académica, mejorando la generación de reportes en 40%

#### 3.1.3.3 Adaptaciones para proyectos geoespaciales:

  - Uso de Sprints especializados en integración de componentes SIG

  - Definición de Definition of Done específica para operaciones espaciales:

    - Verificación de las consultas espaciales en la base de datos.

    - Representación cartográfica correcta de la ubicación en el mapa interactivo.

## 3.2 Antecedentes Técnicos

Diversos estudios y reportes técnicos han demostrado que el uso de bases de datos espaciales especializadas como PostgreSQL/PostGIS permite una mejora significativa en el rendimiento de las consultas espaciales frente a sistemas tradicionales, especialmente al aprovechar índices espaciales como GiST y R-tree, logrando reducciones en los tiempos de respuesta cercanas al 70% en escenarios de consultas complejas. Además, la integración de frameworks modernos de visualización interactiva, como ArcGIS Runtime SDK, ha facilitado el desarrollo de aplicaciones de escritorio con capacidades de representación espacial integradas, incrementando la eficiencia operativa en la gestión y análisis de la información de proyectos geoespaciales.

## 3.3 Variables Críticas

| Variable | Indicador | Técnica Medición |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Flujos principales operativos (registro, consulta, visualización, archivos) | Pruebas funcionales sobre casos de uso definidos |
| Usabilidad | Percepción de facilidad de uso | Encuesta simplificada aplicada a integrantes del grupo GEOMÁTICA (escala 1-5) |

# 4. METODOLOGÍA

## 4.1 Enfoque Metodológico

Se adoptará Scrum adaptado para proyectos geoespaciales, El sprint planning se realiza siguiendo las directrices del Scrum Guide 2020 [14], adaptando los user stories para requisitos geoespaciales[3]. Este enfoque permite gestionar la complejidad técnica del sistema mediante iteraciones cortas, priorizando la integración progresiva de componentes críticos:

| Objetivo específico | Fase metodológica | Actividades específicas |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseñar la arquitectura del sistema de gestión y visualización geoespacial, definiendo los componentes, flujos de información y tecnologías a emplear. | Sprint 0 (Planificación) | - Análisis de requisitos - Definición de componentes - Elaboración de diagramas de arquitectura |
| 2. Implementar una base de datos espacial que centralice los archivos y metadatos de los proyectos del grupo GEOMÁTICA. | Sprint 1-3 (Núcleo) | - Diseño del modelo de datos - Configuración de PostgreSQL/PostGIS - Poblamiento inicial de la base de datos |
| 3. Desarrollar un componente de escritorio con una interfaz interactiva que permita la búsqueda, filtrado y visualización cartográfica de los proyectos basado en diversos criterios. | Sprint 4-6 (Interfaz) | - Diseño de interfaz - Implementación de componentes de visualización - Integración de filtros de búsqueda |
| 4. Desarrollar un componente software para la carga y descarga de archivos asociados a proyectos específicos. | Sprint 4-6 (Interfaz) | - Implementación de gestión de archivos - Pruebas funcionales de los flujos principales |
| 5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas operativas sobre los flujos principales e incorporar la retroalimentación recibida. | Sprint 7-8 (Optimización) | - Diseño de casos de prueba - Ejecución de pruebas funcionales sobre los flujos principales - Documentación de resultados |

## 4.2 Técnicas de Recolección de Información

- Entrevistas ágiles semiestructuradas con los integrantes del grupo GEOMÁTICA:

  - Duración: 15-30 minutos por sesión

  - Foco: Identificar las user stories críticas para la operación del sistema

- Análisis técnico de proyectos históricos:

  - Variables evaluadas: formatos de archivo (ej. KMZ, GeoTIFF), metadatos requeridos y cobertura geográfica

  - Herramientas: Revisión documental para la estructuración del modelo de datos

- Prototipado rápido:

  - Ciclos de feedback cada 2 semanas

  - Validación de flujos de trabajo en la gestión de proyectos y representación espacial

## 4.3 Población y Muestra

La población a la que se dirige este proyecto corresponde a los integrantes activos del grupo de investigación GEOMÁTICA, quienes desarrollan o gestionan proyectos en diferentes áreas de la ingeniería y áreas afines con aplicaciones geoespaciales. Los usuarios potenciales del sistema pertenecen a una diversidad de perfiles técnicos y profesionales, abarcando subsectores tanto académicos como productivos, lo que garantiza distintos enfoques y formas de interacción con los datos y recursos geoespaciales conservados por el grupo.

## 4.4 Técnicas de Análisis

- Análisis de Funcionalidad:

  - Pruebas funcionales de caja negra (evaluación de los flujos principales operativos: registro, consulta, visualización y gestión de archivos).

  - Verificación de casos de uso definidos, asegurando que las operaciones en la base de datos y la interfaz respondan a las acciones del usuario sin errores críticos.

- Análisis de Usabilidad:

  - Encuesta System Usability Scale (SUS) simplificada (ítems evaluados en escala Likert de 1 a 5).

  - Evaluación de la percepción de facilidad de uso por parte de los integrantes del grupo GEOMÁTICA.

## 4.5 Índice Analítico Tentativo

### 4.5.1 Análisis de requisitos y funcionalidades

### 4.5.2 Evaluación funcional del sistema

### 4.5.3 Evaluación de la usabilidad del sistema

### 4.5.4 Descripción técnica de los componentes geoespaciales implementados

### 4.5.5 Descripción del proceso de desarrollo e iteraciones

### 4.5.6 Aportes a la gestión de la información del grupo GEOMÁTICA

# 5. CRONOGRAMA

# 6. PRESUPUESTO

| Recurso | Valor | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Equipo de cómputo WORKSTATION PRECISION 3680 MT | $ 13’740.000 | UIS/GEOMÁTICA |
| Licencia ArcGIS Educativa | $ 18’000.000 | UIS/GEOMÁTICA |
| Director | $ 19’520.000 | UIS/GEOMÁTICA |
| Tutor | $ 9’760.000 | UIS/GEOMÁTICA |
| Practicante | $ 5’694.000 | UIS/GEOMÁTICA |

# 7. BIBLIOGRAFÍA

- Esri, "ArcGIS Maps SDKs," Documentación oficial, 2022. [En línea]. Disponible en: https://developers.arcgis.com/documentation/

- H. Wu y J. Gong, "Developing ArcGIS Runtime SDK Applications for Desktop and Beyond," Esri Developer Summit Proceedings, 2019.

- H. A. Karimi, Big Data Techniques and Technologies in Geoinformatics, CRC Press, 2014.

- S. Li, S. Dragicevic y F. A. Castro, "Geospatial big data handling theory and methods: A review and research challenges," ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 115, pp. 119-133, 2016.

- PostGIS Project Steering Committee, "Documentación oficial de PostGIS." [En línea]. Disponible en: https://postgis.net/docs/manual-3.3/

- AWS, "Optimización del rendimiento de las consultas de PostgreSQL," AWS Guía Prescriptiva, abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/es_es/prescriptive-guidance/latest/postgresql-query-tuning/introduction.html

- PostGIS Project Steering Committee, "Chapter 6. Consejos de rendimiento," Documentación de PostGIS. [En línea]. Disponible en: https://postgis.net/docs/manual-dev/es/performance_tips.html

- Esri, "Geodatabases corporativas y ArcGIS Enterprise." [En línea]. Disponible en: ttps://enterprise.arcgis.com/es/server/11.3/manage-data/linux/enterprise-geodatabases-and-arcgis-enterprise.html

- Esri, "Bases de datos y ArcGIS-ArcGIS Pro | Documentación," 2024. [En línea]. Disponible en: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/help/data/databases/databases-and-arcgis.html

- HERRERA-RAMIREZ, José A.; TREVINO-VILLALOBOS, Marlen y VIQUEZ-ACUNA, Leonardo. "Un motor de almacenamiento híbrido para datos geoespaciales integrando los paradigmas NoSQL y SQL," Tecnología en Marcha, vol.34, n.1, pp.40-54, 2021.

- Percona, "Using PostGIS To Enable Better Performance in PostgreSQL," 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.percona.com/blog/working-with-postgresql-and-postgis-how-to-become-a-gis-expert

- S. Li, S. Dragicevic y F. A. Castro, “Geospatial Artificial Intelligence: Applications and Future Trends”, ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 9, no. 2, p. 114, 2020.

- J. P. León Maucaylle, “Evaluación de los beneficios de usar Scrum en la gestión de expedientes técnicos de la empresa ASB Ingenieros”, Tesis de licenciatura, Universidad Continental, Lima, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/13862/8/IV_FIN_105_TE_Leon_Maucaylle_2023.pdf

- K. Schwaber y J. Sutherland, “The Scrum Guide”, 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

- H. E. Flórez Pérez y D. N. Ardila Puentes, "Diseño e implementación de un sistema de información con ingeniería web para la administración de proyectos de investigación: Facultad de Ingeniería de la Universidad San Buenaventura Medellín," Tesis de grado, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, 2014 [En línea]. Disponible en: https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/086d2211-e3c3-49d0-9db0-92b8f19ba4e4/content

- J. Arias y C. D. Becerra, "Propuesta de un método para desarrollar sistemas de Información geográfca a partir de la metodología de desarrollo ágil - SCRUM," Cuaderno Activa, vol. 10, no. 1, pp. 29-41, 2018. [En línea]. Disponible en: https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/490